РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ   19 СЕНТЯБРЯ 2026

# Рабочий бриф команды КосмоХакатон 2026

Прогнозирование внешних рисков и планирование ВКД на МКС

# Решение и текущий вывод

Команда разрабатывает исследовательский сервис ВКД Риск для аналитика наземной группы. Сервис должен сопоставлять космическую погоду, орбиту МКС и второй механизм воздействия, сравнивать окна одинаковой длительности и объяснять рекомендацию через исходные данные.

Главный вывод. Второй Colab уже задаёт сильный каркас демонстрации: поиск проекта, тесты, расчёт по двум линиям риска, ранжирование окон, отчёт и сборка сайта. Для конкурентной сдачи нужно закрыть четыре доказуемых пробела: исторический replay, живой пересчёт в интерфейсе, экспериментальное сравнение и полный пакет воспроизводимости.

| Область | Что подтверждено | Оценка состояния |
| --- | --- | --- |
| Замысел | Поддержка решения о времени ВКД на МКС | Подтверждено постановкой |
| Прототип | Colab описывает расчёт, сайт и необязательный API | Частично подтверждено |
| Данные | В коде названы NOAA SWPC и CelesTrak | Живой запуск не проверен |
| История | Есть механизм Store as_of | Загрузчик архивных выпусков отсутствует |
| Интерфейс | Статическая страница собирается | Форма пока не пересчитывает |
| Сдача | Критерии и постановка доступны | Ссылки на деплой и репозиторий не даны |

## Основание документа

Бриф собран из переписки от 18 сентября 2026 года, двух переданных Colab-блокнотов, постановки задачи и критериев оценки из рабочей папки. Содержимое Яндекс Доски не загрузилось в доступном браузере; поэтому доска учтена как канал управления, но её карточки не пересказаны.

# Хронология обмена

| Время | Участник | Сообщение или ресурс | Рабочее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 20:32:07 | ёжик в тумане | Ссылка на Яндекс Телемост | Канал синхронной встречи |
| 20:32:38 | agent 008 | Ищет место и планирует подключиться через пять минут | Участник подключается с задержкой |
| 21:05:42 | анан | Первый Google Colab | Минимальный блокнот с подключением Google Диска |
| 21:05:42 | анан | Яндекс Доска для менеджмента | Предполагаемый источник задач и статусов |
| 21:05:42 | анан | Второй Google Colab | Болванка от Claude для запуска ВКД Риск |

# Рабочие ссылки

Яндекс Телемост — встреча команды

Первый Colab — подключает Google Диск; содержательной логики почти нет

Яндекс Доска — доска управления Космохак

Colab ВКД Риск — основной сценарий запуска и демонстрации

## Ограничения источников

Первый Colab содержит только подключение Google Диска, заголовок New section и пустые ячейки.

Яндекс Доска открывается с названием Космохак, но полотно и карточки не отрисовались.

Код пакета eva risk в рабочей папке не найден; выводы о реализации основаны на сценарии второго Colab.

Факт успешного живого запуска, деплоя и доступности источников не подтверждён.

# Пользовательская задача

Основной пользователь — аналитик наземной группы планирования ВКД. Он задаёт начало и длительность выхода, допустимый период переноса и режим анализа. Сервис должен помочь понять, какие внешние факторы относятся к выбранному окну, чем варианты отличаются и каких данных не хватает для уверенного выбора.

## Обязательный сценарий

Пользователь выбирает текущую обстановку или историческую дату в диапазоне с 1 мая по 30 июня 2024 года.

Задаёт начало ВКД, длительность от 1 до 8 часов и период поиска вариантов до 24 часов.

Сервис рассчитывает траекторию МКС по орбитальным элементам и показывает их эпоху и давность.

Система оценивает космическую погоду и не менее одного другого механизма воздействия.

Не менее двух окон одинаковой длительности сравниваются по воздействиям, времени пересечения и полноте данных.

Для каждого предупреждения доступны значения, единицы, время, источник, правило, ограничения и уверенность.

Пользователь меняет начало или длительность, получает пересчёт и сохраняет человекочитаемый и машиночитаемый результат.

## Границы интерпретации

Прототип оценивает внешнюю среду и условия на траектории. Он не определяет медицинскую допустимость выхода, индивидуальную дозу космонавта или вероятность повреждения скафандра без дополнительных моделей. Отсутствие данных нельзя показывать как отсутствие риска.

## Что должно быть видно в результате

| Экран или блок | Минимальное содержание |
| --- | --- |
| Запрос | Режим, начало, длительность, период поиска и часовой пояс |
| Траектория | Содержательная сводка положения МКС, источник TLE или OMM, эпоха и давность |
| Воздействия | Временная картина факторов, текущие состояния и ожидаемые изменения |
| Сравнение | Несколько окон одной длительности, пересечения, полнота данных и компромиссы |
| Доказательства | Исходные значения, единицы, публикация, правило или модель и ограничения |
| Экспорт | Параметры, версии данных и алгоритма, рекомендация, отчёт и JSON или CSV |

# Каркас прототипа из Colab

Блокнот ВКД Риск ищет проект на Google Диске по пакету evarisk, устанавливает зависимости, запускает тесты, выполняет расчёт, собирает статический сайт и при необходимости поднимает FastAPI. Ниже указано то, что заявлено в блокноте; наличие и полнота самих модулей отдельно не проверены.

| Компонент | Назначение по блокноту | Что нужно подтвердить |
| --- | --- | --- |
| sources | Получение записей из реестра источников | Живые ответы, единицы, частоты, ошибки и квоты |
| provenance | Хранилище записей, давность и отсечение as of | Версии выпусков и строгая временная отсечка |
| orbit | Демонстрационный TLE и расчёт траектории | Подходящие текущие и исторические элементы МКС |
| risk spaceweather | Оценка космической погоды | Физический смысл порогов и прогноз не менее чем на 6 часов |
| risk mmod | Вторая линия риска | Источник сближений или иная воспроизводимая модель |
| risk fusion | Объединение факторов | Независимость сигналов и отсутствие двойного счёта |
| windows | Генерация, оценка и рекомендация окон | Равнозначные варианты и недостаток оснований |
| report | Экспорт и текстовый отчёт | Совпадение с интерфейсом и версии алгоритма |
| site | График воздействий и статическая страница | Интерактивный пересчёт и состояния ошибок |
| api | POST plan и GET sources | Валидация, изоляция запросов и стабильный деплой |

## Параметры демонстрации

Начало по умолчанию — 11 мая 2024 года 00:00 UTC.

Длительность — 5,5 часа; поиск — 12 часов; шаг кандидатов — 120 минут.

Режимы — офлайн с синтетическим SEP событием и live с открытыми источниками.

Офлайн сценарий использует peak pfu 900 и демонстрационные шкалы S3, G4, R2.

В демонстрацию вручную добавлено сближение COSMOS 1408 DEB с TCA через 5,2 часа.

# Соответствие критериям

Матрица ниже — предварительная оценка по доступным материалам. Статус Есть означает, что нужная механика явно описана в Colab. Он не заменяет проверку работающего приложения и исходного кода.

## Отраслевые критерии

| Критерий | Максимум | Предварительный статус | Главное подтверждение или пробел |
| --- | --- | --- | --- |
| О1 Факторы и задача | 8 | Частично | Космическая погода и MMOD названы; обоснование связи с ВКД нужно оформить |
| О2 Интерпретация | 8 | Частично | Есть шкалы и оценки; нужны ограничения и аккуратный язык выводов |
| О3 Сравнение окон | 8 | Есть | candidate starts, score window и recommend заявлены |
| О4 Доказательства | 8 | Частично | Store и экспорт есть; переход от предупреждения к первичной записи надо показать |
| О5 Удобство | 8 | Не готово | Форма на странице не вызывает plan и не перерисовывает результат |
| О6 Презентация | 5 | Не подтверждено | Сценарий выступления и слайды не представлены |
| О7 Дополнительные функции | 5 | Частично | Парето фронт и несколько окон могут дать ценность при демонстрации |

## Что уже можно показать

Сценарий запроса с изменяемыми началом, длительностью и периодом поиска.

Расчёт нескольких окон и рекомендацию через score window и recommend.

Временной график воздействий, текстовый отчёт и машиночитаемый payload.

# Технические критерии

| Критерий | Максимум | Предварительный статус | Главное подтверждение или пробел |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 Данные | 7 | Частично | Реестр источников заявлен; архивы, ошибки и происхождение надо подтвердить |
| Т2 Орбита | 6 | Частично | SGP4 и TLE заявлены; историческая орбита и эпоха требуют проверки |
| Т3 Методы | 10 | Частично | Два механизма и fusion заявлены; методику и двойной счёт надо объяснить |
| Т4 Исторический режим | 8 | Пробел | Нет загрузчика датированных выпусков NCEI и строгого replay |
| Т5 Эксперименты | 6 | Пробел | Нет сравнения с простым подходом, события и контрольного периода |
| Т6 Надёжность | 5 | Частично | Статусы и полнота есть; кеш, сбои и повторный расчёт не показаны |
| Т7 Качество кода | 4 | Частично | В блокноте заявлены 18 тестов; исходный код отсутствует в папке |
| Т8 Документация | 4 | Пробел | Нет подтверждённого репозитория, инструкции и сохранённых расчётов |

## Самые дорогие пробелы

Т4 и Т5 вместе дают до 14 баллов и сейчас не подтверждены материалами.

О5 зависит от живого пользовательского пути, а не от статической страницы.

Т1, Т2 и Т3 требуют прослеживаемых данных и объяснения физического смысла, а не только работающего кода.

# План работ по приоритету

Приоритет построен по влиянию на обязательные требования и баллы. Сначала команда должна получить воспроизводимый вертикальный сценарий, затем закрыть временную честность и исследование, после чего полировать демонстрацию.

## Приоритет ноль Рабочий вертикальный сценарий

☐ Зафиксировать ссылку на репозиторий, ветку и однозначную команду запуска.

☐ Запустить 18 тестов и сохранить лог успешного прогона.

☐ Подтвердить live получение NOAA SWPC и CelesTrak с временем публикации, единицами и давностью.

☐ Подключить форму сайта к POST plan и перерисовывать сравнение, предупреждения и источники.

☐ Развернуть доступную жюри версию и проверить её в чистом браузере.

## Приоритет один Баллы с высоким риском

☐ Реализовать исторический запрос на произвольную дату с 1 мая по 30 июня 2024 года.

☐ Для космической погоды загрузить датированные выпуски и соблюдать cutoff публикации.

☐ Получать исторические орбитальные элементы или честно маркировать геометрию как реконструкцию.

☐ Подключить источник сближений или документировать второй механизм с воспроизводимыми данными.

☐ Различать нет воздействия, нет данных, данные устарели и источник недоступен.

## Приоритет два Исследование и доказательства

☐ Выбрать выраженное событие и контрольный период без события, обосновать даты источниками.

☐ Сравнить метод с простым базовым вариантом на одинаковых окнах.

☐ Оценить заблаговременность, пропуски, ложные предупреждения и устойчивость выбора окна.

☐ Сохранить входные записи, параметры, cutoff, версии данных, версию алгоритма и результат.

## Приоритет три Пакет сдачи

☐ README с архитектурой, источниками, ограничениями, установкой и двумя примерами запуска.

☐ Примеры сохранённых расчётов в читаемом формате и JSON или CSV.

☐ Презентация с проблемой, двумя механизмами, методом, экспериментом, демо и ограничениями.

☐ Короткий резервный сценарий демонстрации без сети на сохранённых данных.

# Управление командой

Из переписки нельзя достоверно восстановить роли, владельцев задач и дедлайн. Ниже — структура для заполнения на доске. Она превращает технические пробелы в проверяемые результаты.

| Поток | Результат | Владелец | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные | Live и архивные источники с provenance | Назначить | Не подтверждено |
| Методика | Пороговые правила, fusion и ограничения | Назначить | Частично |
| Исторический режим | Replay с cutoff и версиями | Назначить | Не готово |
| Интерфейс | Форма, сравнение окон и доказательства | Назначить | Частично |
| Эксперименты | Событие, контроль, baseline и метрики | Назначить | Не готово |
| Инфраструктура | Репозиторий, тесты, деплой и резервное демо | Назначить | Не подтверждено |
| Подача | README, примеры, презентация и речь | Назначить | Не готово |

## Рекомендуемый ритм

На доске каждая карточка должна иметь владельца, проверяемый результат и ссылку на доказательство.

Два раза в день команда проходит только блокеры и изменения статуса, а не пересказывает всю работу.

После каждого значимого изменения прогоняются тесты и сохраняется один контрольный расчёт.

Демо репетируется на live сценарии и на локально сохранённых данных.

## Вопросы на ближайший созвон

Где находится репозиторий eva risk и какая версия соответствует Colab

Кто владеет историческим режимом и какие архивы уже проверены

Какой источник выбран для MMOD или сближений и допустима ли его лицензия

Где будет развёрнуто решение и кто проверяет доступ для жюри

Какие даты выбраны для события и контрольного периода

Кто собирает презентацию и какой сценарий показа укладывается во время

# Чек лист готовности

## Продукт

☐ Запрос на 1–8 часов и поиск до 24 часов работает

☐ Сравниваются минимум два окна одинаковой длительности

☐ Изменение начала и длительности запускает пересчёт

☐ Все времена показаны с часовым поясом и в основном формате UTC

☐ Предупреждение раскрывается до значений, источника, модели и ограничений

☐ Экспорт совпадает с интерфейсом и содержит версии данных и алгоритма

## Данные и временная честность

☐ Текущие данные обновляются автоматически и вручную

☐ Видны время публикации, время получения, эпоха и давность

☐ Сбой или пропуск не превращается в зелёный статус

☐ Исторический режим работает на новой дате из заданного диапазона

☐ Replay использует только сведения до cutoff

☐ Поздние сведения применяются только для проверки

## Исследование и демонстрация

☐ Два разных механизма воздействия обоснованы

☐ Есть сравнение с простым базовым подходом

☐ Показаны выраженное событие и контрольный период

☐ Ограничения и границы применимости сформулированы без заявлений о безопасности

☐ Решение развёрнуто и доступно жюри

☐ Репозиторий, инструкция, примеры расчётов и презентация готовы

# Источники

Постановка задачи Прогнозирование внешних рисков и планирование ВКД на МКС, 7 страниц.

Критерии оценки Прогнозирование внешних рисков и планирование ВКД на МКС, 3 страницы.

Переписка команды от 18 сентября 2026 года.

Google Colab 1SEXwi7YT4WDif0hTUXbvz T Tg7F1qEVX, минимальная заготовка.

Google Colab 1SW8n6bF4CPnSxljVq84Bo3PbjwzvLK2J, сценарий запуска ВКД Риск.